- ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА

текущего ремонта за 2013 год.

- Многоквартирный жилой дом по адресу: ул. Салмышская, 38

| № п/п | Наименование работ | Наименование работ | По плану, т. р. | Фактически, т.р. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Непредвиденный ремонт | Резерв материалов на непредвиденный ремонт | 40,0 | 0 |
|  |  | Ремонт дверных блоков | 0 | 0,3 |
|  |  | Замена трансформатора тока, эл.счетчика | 0 | 2,9 |
|  |  | Обустройство слесарного помещения | 0 | 1,6 |
|  |  | Устройство помещения сан.узла для рабочих | 0 | 4,8 |
|  |  | Устройство системы для полива | 0 | 2,7 |
|  |  | Замена манометров | 0 | 0,2 |
|  |  | Замена запорной арматуры | 0 | 0,3 |
|  |  | Замена автоматического выключателя | 0 | 0,1 |
|  | Итого: |  | 40,0 | 12,9 |

Сведения

о начисленных и собранных взносах на капитальный ремонт

по жилому дому по адресу: ул. Салмышская, 38 за 2013 год.

|  | Показатели | Сумма, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
|  | Задолженность на начало года | 34,0 |
|  | Начислено взносов на капитальный ремонт | 453,2 |
|  | Собрано взносов за текущий год | 328,7 |
|  | % сбора | 72,5 |
|  | Задолженность населения по взносам на 01.01.2014 года | 158,5 |

- ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА

Капитального ремонта за 2013 год.

- Многоквартирный жилой дом по адресу: ул. Салмышская, 38

|  | Показатели | По плану, т.р. | Фактически, т.р. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Исходные данные: |  |  |
|  | Площадь жилых и нежилых помещений, кв.м. | 8247,0 | 12302,3 |
|  | Тариф на капитальный ремонт, руб. | 4,50 | 4,50 |
|  | Накопительный фонд за 2012 год, тыс. руб. | 17,5 | 17,5 |
|  | ДОХОДЫ |  |  |
|  | Взносы на капитальный ремонт, тыс. руб. | 405,4 | 328,7 |
|  | РАСХОДЫ |  |  |
|  | Посадка деревьев и кустарников | 0 | 26,1 |
|  | Финансовый результат за 2013 год | 422,9 | 320,1 |

Директор АНО «УКЖФ «СВС-Жилсервис» ______________________ Р.В. Камалов

Главный инженер _____________________ А.Б. Абрамян