- ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА

текущего ремонта за 2013 год.

- Многоквартирный жилой дом по адресу: мкр. 70 лет ВЛКСМ, 14

| № п/п | Наименование работ | Наименование работ | Расходы т. р. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | По плану | Фактически |
| 1. | Общестроительные работы | Ремонт кровли из рулонных материалов | 35,0 | 19,2 |
|  |  | Заделка стыков ж/б конструкций | 0 | 12,0 |
| 2. | Водоснабжение и водоотведение | Замена запорной арматуры ХВС и ГВС | 5,0 |  |
| 3. | Отопление | Восстановление антикоррозийного и утепляющего покрытия трубопровода | 6,4 |  |
|  |  | Замена (поверка) узла учета тепловой энергии | 50,0 |  |
|  |  | Замена манометров |  | 0,5 |
| 4. | Аварийный ремонт | Резерв материалов для непредвиденного ремонта | 40,0 |  |
|  |  | Ремонт лифта (замена каната Д12) |  | 15,2 |
|  | Итого: |  | 136,4 | 46,9 |

- ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА

Капитального ремонта за 2013 год.

- Многоквартирный жилой дом по адресу: мкр. 70 лет ВЛКСМ, 14

|  | Показатели | По плану, т.р. | Фактически, т.р. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Исходные данные: |  |  |
|  | Площадь жилых и нежилых помещений, кв.м. | 6186,6 | 6185,7 |
|  | Размер взноса на капитальный ремонт, руб./1кв.м. площади | 4,50 | 4,50 |
|  | Финансовый результат за 2012 год, тыс. руб. | -159,6 | -159,6 |
|  | Размер взноса на капитальный ремонт с 1 июля 2013 года, руб./1 кв.м. площади | 5,00 | 4,50 |
|  | ДОХОДЫ |  |  |
| 1. | Взносы за капитальный ремонт, тыс. руб. | 352,6 | 355,1 |
|  | Итого доходов: | 352,6 | 355,1 |
|  | РАСХОДЫ |  |  |
| 1. | Замена теплообменника ГВС | 170,0 | 115,9 |
| 2. | Монтаж узла учета электроснабжения | 23,0 | 0 |
|  | Итого расходов: | 193,0 | 115,9 |
|  | Финансовый результат за 2013 год | 0 | 79,6 |

Директор АНО «УКЖФ «СВС-Жилсервис» ___________________ Р.В. Камалов

Главный инженер _____________________ А.Б. Абрамян