- ПРОЕКТ ПЛАНА

текущего ремонта на 2014 год.

- Многоквартирный жилой дом по адресу: ул. Диагностики, 3/1

| № п/п | Наименование работ | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во/ объем | Сумма, т. р. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общестроительные работы | Ремонт парапета | п/м | 35 | 12,0 |
|  |  | Ремонт цоколя, пандуса | Кв.м. | 2890 | 453,0 |
|  |  | Ремонт парапета отдельных входов в подъезды | п/м | 50 | 89,0 |
| 2 | Водоснабжение (ХВС и ГВС) | Ремонт запорной арматуры | Шт. | 5 | 11,7 |
|  |  | Ремонт и замена узла учета ХВС,ГВС ОДПУ | Шт. | 1 | 10,5 |
|  |  | Ремонт и замена УУ ТЭ ОДПУ | Шт. | 1 | 2,5 |
| 3. | Водоотведение (канализация) | Ремонт трубопровода канализации | п/м | 3 | 1,0 |
| 4. | Отопление | Ремонт и замена УУ ТЭ ОДПУ | Шт. | 1 | 2,5 |
| 5. | Электроснабжение | Ремонт и замена осветительных приборов | Шт. | 60 | 24,0 |
| 6. | Благоустройство | Устройство ограждения для КГМ | Шт. | 1 | 11,0 |
|  |  | Ремонт асфальтового покрытия | Кв.м. | 5 | 14,0 |
|  |  | Ремонт шлагбаума | Т.р. | 1 | 20,0 |
|  |  | Установка оборудования видеонаблюдения | Шт. | 1 | 85,0 |
| 7. | Непредвиденный ремонт | Резерв материалов на непредвиденный ремонт | Т.р. |  | 50,0 |
|  | Итого: |  |  |  | 786,2 |

- ПРОЕКТ ПЛАНА

Капитального ремонта на 2014 год.

- Многоквартирный жилой дом по адресу: ул. Диагностики, 3/1

|  | Показатели | 2014 год |
| --- | --- | --- |
|  | Исходные данные: |  |
|  | Площадь жилых и нежилых помещений, кв.м. | 115414,2 |
|  | Размер взноса на капитальный ремонт, руб./1кв.м. площади | 4,50 |
|  | Финансовый результат за 2013 год, тыс. руб. | 1268,3 |
|  | ДОХОДЫ |  |
| 1. | Взносы за капитальный ремонт (за январь – июнь 2014г.),тыс. руб. | 310,9 |
|  | Итого доходов: | 310,9 |
|  | Финансовый результат за 2014 год | 1579,2 |

Директор АНО «УКЖФ «СВС-Жилсервис» _______________________ Р.В. Камалов

Главный инженер_______________________ А.Б. Абрамян