- Отчет по собранным взносам за 2014 год

|  | - Взносы | - Задолженность - на начало года, руб. | - Начислено за год, руб. | - Оплачено за год, руб. | - Задолженность - на конец года, руб. | - % - сбора |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - Капитальный ремонт | - 50222,25 | - 300026,56 | - 319350,15 | - 30898,66 | - 106,4 |
| - 2 | - Техническое содержание и текущий ремонт | - 265200,74 | - 1762857,99 | - 1713205,63 | - 314853,10 | - 97,2 |

- Выполнение плана капитального ремонта за 2014 год

По жилому дому: мкр. 70 лет ВЛКСМ, 14

|  | Показатели | 2014 год |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | По плану | Фактически |
|  | Исходные данные: |  |  |
|  | Площадь жилых и нежилых помещений, кв.м. | 6185,7 | 6185,7 |
|  | Размер взноса на капитальный ремонт, руб./1кв.м. площади | 4,50 | 4,5 |
|  | Финансовый результат за 2013 год, тыс. руб. | 79,6 | 79,6 |
|  | ДОХОДЫ |  |  |
| 1. | Взносы за капитальный ремонт, тыс. руб. | 302,0 | 318,7 |
|  | Итого доходов: | 302,0 | 318,7 |
|  | РАСХОДЫ |  |  |
| 1. | Замена узла учета тепловой энергии | 75,0 | 0 |
| 2. | Монтаж узла учета электроснабжения | 23,0 | 0 |
|  | Итого расходов: | 98,0 | 0 |
|  | Финансовый результат за 2014 год, тыс.руб. | 148,6 | 398,3 |

- Выполнение плана текущего ремонта за 2014 год

- По жилому дому: мкр. 70 лет ВЛКСМ, 14

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | По плану, т.р. |  | Фактически, т.р. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во | Сумма |  |
|  | - Ремонт кровли, фасада, цоколя |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт парапета и кровли | Кв.м. | 4 | 5,5 | 0 |
| 2 | Устройство козырьков над входом в тех.подвал | Шт. | 1 | 8,5 | 0 |
|  | - Ремонт инженерных сетей, в т.ч. |  |  |  |  |
|  | Отопление |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт трубопровода | Пог/м | 3 | 8,0 | 0,7 |
| 2 | Замена запорной арматуры | Шт. | 6 | 2,0 | 2,3 |
|  | Водоснабжение (ХВС, ГВС) |  |  |  | 0 |
| 1 | Замена запорной арматуры | Шт. | 4 | 2,0 | 8,1 |
| 2 | Ремонт и замена КИПиА и клапана ГВС | Шт. | 1 | 42,0 | 41,3 |
|  | Электроснабжение и электротехническое устройство |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт и замена осветительных приборов | Шт. | 59 | 4,0 | 3,5 |
|  | - Ремонт подъезда |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт полов | Кв.м. | 32 | 48,0 | 0 |
| 2 | Ремонт дверных и оконных блоков | Шт. | 1 | 6,0 | 1,7 |
|  | - Резерв для непредвиденного ремонта | Т.р. |  | 50,0 |  |
| 1 | Замена обратного клапана в ИТП |  |  |  | 5,5 |
| 2 | Замена расходомера-счетчика на УУ отопления |  |  |  | 11,4 |
| 3 | Ремонт офисного помещения |  |  |  | 10,9 |
| 4 | Ремонт насоса |  |  |  | 1,1 |
| 5 | Замена линолеума в лифтах |  |  |  | 1,1 |
|  | Итого: |  |  | 176,0 | 87,6 |

Директор АНО «УКЖФ «СВС-Жилсервис» ___________________ Р.В. Камалов

Главный инженер _____________________ А.Б. Абрамян