- ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА

текущего ремонта за 2013 год.

- Многоквартирный жилой дом по адресу: пр. Северный, 10

| № п/п | Наименование работ | Наименование работ | По плану, т. р. | Фактически, т.р. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общестроительные работы | Устройство перегородочной стены | 6,5 | 2,3 |
|  |  | Ремонт напольного покрытия | 12,0 | 42,1 |
|  |  | Демонтаж и монтаж дверного блока | 1,5 | 0,2 |
|  |  | Установка дверного блока на выходе на тех.этаж | 5,5 | 5,1 |
|  |  | Установка скамеек 2 шт. | 11,0 | 0 |
|  |  | Устройство ограждения для КГМ |  | 9,9 |
| 2. | Водоснабжение и водоотведение | Замена запорной арматуры ХВС и ГВС | 5,0 | 1,5 |
| 3. | Отопление | Восстановление антикоррозийного и утепляющего покрытия трубопровода | 6,4 | 0 |
|  |  | Замена блока питания для расходомера |  | 4,5 |
|  |  | Замена расходомера-счетчика на УУ отопл. |  | 18,9 |
|  |  | Замена манометров |  | 1,0 |
|  |  | Замена обратных клапанов на трубопр-де |  | 0,7 |
| 4. | Электроснабжение | Замена светильников в МОП | 18,0 | 0 |
|  |  | Ревизия освещения МОП | 5,0 | 0 |
|  |  | Ремонт и содержание парапетного освещения | 1,1 | 0 |
|  |  | Замена трансформатора тока, эл.счетчика |  | 4,1 |
|  |  | Монтаж узла учета электроэнергии |  | 3,6 |
| 5. | Аварийный ремонт | Резерв материалов для непредвиденного ремонта | 40,0 | 0 |
|  |  | Ремонт участков кровельного покрытия |  | 3,5 |
|  |  | Утепление наружной стены по деф. шву |  | 6,9 |
|  |  | Ремонт входов в подъезд, пандуса |  | 1,2 |
|  |  | Ремонт ливневого трубопровода, устройство ливневого отвода |  | 2,0 |
|  |  | Ремонт вентиляции |  | 0,7 |
|  | Итого: |  | 112,0 | 108,2 |

- ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА

Капитального ремонта за 2013 год.

- Многоквартирный жилой дом по адресу: пр. Северный, 10

|  | Показатели | По плану | Фактически |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Исходные данные: |  |  |
|  | Площадь жилых и нежилых помещений, кв.м. | 7228,8 | 7228,8 |
|  | Размер взноса на капитальный ремонт, руб./1кв.м. площади | 4,50 | 4,50 |
|  | Финансовый результат за 2012 год, тыс. руб. | 392,4 | 392,4 |
|  | ДОХОДЫ |  |  |
| 1. | Взносы за капитальный ремонт, тыс. руб. | 390,4 | 392,3 |
|  | Итого доходов: | 390,4 | 392,3 |
|  | РАСХОДЫ |  |  |
| 1. | Установка МАФ на детской площадке (карусель) | 0 | 19,4 |
|  | Итого расходов: | 0 | 19,4 |
|  | Накопительный фонд на конец 2013 года, тыс. руб. | 782,8 | 765,3 |

Директор АНО «УКЖФ «СВС-Жилсервис» ______________________ Р.В. Камалов

Главный инженер _______________________ А.Б. Абрамян